| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #06 | Start Date: 25/11/2024 | Final Date: 07/12/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Eduardo Matheus Nardi |  |  |  |
| Edson Pereira De Carvalho |  |  |  |
| Gabriel Jorge Marta |  |  |  |
| Guilherme Takemoto Pereira |  |  |  |
| Igor Olhier Aveledo |  |  |  |
| Lemuel Prates Sobrinho Ferreira |  |  |  |
| Maria Clara Borges Cardoso |  |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 27 | Sprint 06 – Desenvolver a tela de cadastro para religião | 25/11/2024 | 07/12/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 27 | Adicionando axios | Lemuel | Concluído | 1 | 1 |
| 27 | Estrutura GenericService e da ReligionService | Lemuel | Concluído | 2 | 2 |
| 27 | Desenvolver tela de cadastro para religião | Lemuel, Maria Clara | Concluído | 12 | 12 |
| 27 | Desenvolver protótipo de tela no figma | Maria Clara | Concluído | 5 | 5 |
| 27 | Documentação | Gabriel Jorge, Guilherme, Edson, Rodrigo, Vinicius | Concluído | 12 | 12 |

Sprint Results

Nesta sprint, o foco principal foi o desenvolvimento da tela de cadastro de religião, conforme descrito na task#25, além da tela de cadastros gerais. A tela de cadastros gerais tem a função de exibir e acessar as informações cadastradas no sistema, enquanto a tela de cadastro de religião permite ao usuário realizar as operações de edição, cadastro, exclusão e visualização das religiões registradas.

Implementações realizadas:

Na Sprint 04, foi utilizado o Axios para realizar a conexão entre o frontend e o backend. O Axios e responsável Axios é uma biblioteca JavaScript para realizar requisições HTTP de forma simples e eficiente, tanto em ambientes de navegador quanto no Node.js. Ela é baseada em promessas e fornece uma API fácil de usar para interagir com servidores e APIs. Axios suporta métodos HTTP como GET, POST, PUT, DELETE, além de permitir configuração global de cabeçalhos, tempo de espera, e interceptação de requisições e respostas. Também oferece recursos como cancelamento de requisições e tratamento de erros, tornando a comunicação com servidores mais robusta e flexível.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| npm install axios ou yarn add axios | Responsável para instalar o axios no projeto |

A classe ReligionService foi criada para gerenciar dados relacionados a religiões. Ela herda funcionalidades de uma classe genérica chamada GenericService. A ideia aqui é evitar a repetição de código ao lidar com diferentes tipos de dados, utilizando uma abordagem genérica.

A classe GenericService fornece uma implementação genérica para operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) em uma API RESTful. Ela utiliza o Axios para realizar as requisições HTTP e permite interagir de forma simplificada com servidores, independentemente do tipo de modelo de dados.

Funcionalidade

A classe GenericService permite a criação de um serviço que pode ser reutilizado para qualquer tipo de modelo de dados, como "usuários", "produtos", "pedidos", entre outros, através do uso de um tipo genérico (T). A URL base para as requisições é configurada dinamicamente com base no nome do modelo, o que torna a classe flexível e reutilizável.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| gteAll(): Promise<T[]> | Responsável por realizar uma requisição GET para obter todos os registros do modelo. Retorna um array com os dados dos registros. |
| GetById (id: number): Promise<T> | Realiza uma requisição GET para obter um item específico pelo id. Retorna o dado do item solicitado. |
| Create (model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição POST para criar um novo item no servidor. O model (do tipo T) é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto criado, conforme retornado pela API. |
| Update (id: number, model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição PUT para atualizar um item existente no servidor. O id do item é utilizado para identificá-lo, e o model atualizado é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto atualizado conforme retornado pela API. |
| Delete (id: number): Promise<string> | Realiza uma requisição DELETE para excluir um item, identificado pelo id. Retorna uma mensagem de sucesso ou erro conforme a resposta da API. |

A tela de cadastros exibira todas as categorias atualmente registradas no sistema, organizadas e exibidas por cards. Nela, o usuário poderá visualizar e interagir com as categorias. Essa tela oferece uma visão geral dos cadastrados de categorias, permitindo ao usuário buscar pelo cadastro pelo nome, e permite filtrar pelo tipo de cadastro. A interface foi projetada para ser intuitiva, garantindo que as operações sejam realizadas de forma ágil e sem complicações, facilitando a administração dos dados do sistema.

A Tela de Cadastro de Religião permite ao usuário visualizar, cadastrar, editar e excluir religiões no sistema. Nela, é possível listar todas as religiões cadastradas, com a opção de selecionar uma ou várias para realizar as ações disponíveis.

Funcionalidades Principais:

- Listagem de Religiões: Exibe uma lista com todas as religiões cadastradas, facilitando a visualização e seleção.

- Cadastro: Permite adicionar novas religiões ao sistema através de um formulário simples.

- Edição: Possibilita a atualização de informações de religiões já cadastradas.

- Exclusão: Permite remover uma ou várias religiões, com confirmação prévia para evitar exclusões acidentais.

O objetivo é oferecer uma gestão fácil e rápida das informações de religiões no sistema.

Ao iniciar o processo de cadastro de uma nova religião, uma caixa de diálogo será exibida no centro da tela. Essa caixa contém um formulário simples para facilitar a inserção de novas religiões no sistema.

Elementos da Caixa de Cadastro:

- Campo de Texto para Nova Religião: Deve ser preenchido com o nome da nova religião a ser cadastrada, garantindo que o nome seja único e adequado.

- Botão "Cadastrar": Após preencher o nome da religião, o usuário deve clicar no botão "Cadastrar" para adicionar a nova religião ao sistema. O sistema realizará uma validação para assegurar que o nome não seja duplicado.

- Botão "Cancelar": Caso o usuário queira desistir do cadastro, o botão "Cancelar" fechará a caixa de diálogo sem realizar nenhuma alteração no sistema.

Confirmação de Cadastro:

Após o cadastro ser concluído com sucesso, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a nova religião foi registrada com sucesso.

Elementos da Caixa de Editar:

Ao acessar a seção de Religião, será exibida uma caixa de diálogo centralizada na tela, permitindo que o usuário edite as informações. Dentro dessa caixa, estarão disponíveis dois botões:

- Cancelar – Esse botão permitirá que o usuário cancele o processo de edição, retornando à página anterior sem realizar alterações.

- Editar – Ao clicar neste botão, o sistema irá atualizar as informações da religião com os dados fornecidos pelo usuário.

Após a edição, uma notificação será exibida na tela confirmando que a atualização foi realizada com sucesso. 

Confirmação de Edição

Após a conclusão da edição, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a alteração foi realizada com sucesso.

Elementos da Caixa de Exclusão:

- Botão " Sim, desejo excluir!":O sistema realizará uma exclusão de uma religião do sistema.

- Botão "Cancelar": Caso o usuário queira desistir do cadastro, o botão "Cancelar" fechará a caixa de diálogo sem realizar nenhuma alteração no sistema.

Confirmação de Exclusão:

Após o cadastro ser concluído com sucesso, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a religião foi excluída com sucesso.

Figura 1 – Tela de Cadastros

Figura 2 - Tela de Cadastro de Religião

Figura 3 - Tela de Cadastro de Religião (Cadastrar)

Figura 4- Tela de Cadastro de Religião (Editar)

Figura 5 - Tela de Cadastro de Religião (Confirmação de exclusão)

Figura 6 – Mensagem de exclusão com sucesso

Figura 7 - Componente Card Religião

Figura 8 – Componente Menu (Maximizado)		Figura 9 – Componente Menu (Minimizado)

Figura 10 – Componente Botão (Adicionar)

Componentes Implementados:

- Sidebar (Menu): Este componente é responsável por facilitar a principal navegação do site, oferecendo acesso rápido às principais funcionalidades do sistema. O menu inclui diversos ícones que direcionam para páginas específicas:

Profissional: Exibe a lista de funcionários cadastrados no sistema, assim como os serviços que realizaram. Essa seção permite a consulta detalhada das atividades de cada profissional, facilitando o acompanhamento dos atendimentos prestados.

Idosos: Mostra todos os idosos cadastrados no sistema, juntamente com suas informações pessoais e registros relevantes. Essa página centraliza o histórico e os dados necessários para o cuidado adequado dos idosos.

Calendário: Um recurso dedicado à exibição de informações relacionadas a compromissos, como exames e consultas agendadas para os idosos. Ele ajuda a organizar e visualizar facilmente a agenda de atividades programadas.

Cuidados Prestados: Seção onde é registrado todo o histórico de visitas dos profissionais de saúde aos pacientes. Por exemplo, quando um enfermeiro visita um idoso e administra medicamentos, esse registro detalhado é mantido nessa área, garantindo que todo o processo de atendimento seja documentado.

Cadastros: Responsável pelo gerenciamento e registro de todas as informações no sistema, incluindo a inclusão de novos idosos e a adição de funcionários. Essa seção é o ponto central para a manutenção dos dados de cadastro no sistema.

- Barra de Pesquisa: Este componente é responsável por realizar buscas nos cadastros registrados no sistema atual, utilizando o nome como critério principal de pesquisa. A barra de pesquisa permite ao usuário localizar rapidamente informações específicas sobre funcionários, idosos e outros dados registrados no sistema, agilizando o acesso a informações relevantes. Além disso, o componente oferece uma maneira eficiente de filtrar resultados, facilitando a gestão e a consulta de registros, especialmente em sistemas com um grande volume de dados. Essa funcionalidade contribui para a usabilidade, garantindo uma navegação mais ágil e precisa no sistema.

- Card de Registros: Esses cards são responsáveis por exibir as principais funcionalidades e informações cadastradas no sistema. Cada card representa uma categoria específica, como religião, funcionários, idosos, medicamentos administrados, entre outros. Eles fornecem uma visão resumida e organizada dos dados, permitindo ao usuário acessar rapidamente detalhes de cada categoria. Além disso, os cards facilitam a navegação e a visualização das informações ao oferecer um layout claro e intuitivo, ajudando a manter o controle sobre diferentes aspectos do sistema de forma prática e visualmente atraente.

- Tabela: Este componente exibe uma página centralizada para a visualização e gestão de registros. A Tabela de Cadastro mostra uma lista de itens com informações essenciais, como ícone, nome, 	descrição detalhada e outros atributos relevantes, conforme a necessidade de visualização. Além disso, a tabela permite a navegação para uma tela específica de cadastro, onde o usuário 		pode inserir novos registros ou editar os existentes. A interface é intuitiva, oferecendo 		funcionalidades para adicionar, editar, remover, filtrar e pesquisar registros de forma clara e 	organizada. O layout é projetado para facilitar a identificação rápida dos dados, com suporte para ordenação, paginação e filtragem.

- Botão: O componente Botão é projetado para complementar a estrutura da aplicação, garantindo consistência visual e modularidade. Ele é um elemento reutilizável e estilizado, adaptável a diversas funcionalidades, permitindo que a equipe de desenvolvimento mantenha uma interface harmoniosa em toda a aplicação. Esse componente é utilizado para executar ações específicas, como editar, excluir ou cadastrar novos atributos. Cada ação é representada por um botão distinto, facilitando a identificação e interação pelos usuários. A modularidade do componente permite que ele seja facilmente adaptado a diferentes contextos, integrando-se de maneira fluida ao design geral da aplicação. Além disso, o componente Botão pode ser personalizado com diferentes estilos, ícones e rótulos, dependendo das necessidades específicas da interface, mantendo sempre a padronização visual e a funcionalidade esperada.

- Componente de Mensagem de Confirmação: Este componente será exibido ao usuário sempre que uma ação de confirmação for necessária, como ao excluir, editar ou cadastrar um novo item. Em todas as mensagens apresentadas na tela, haverá um botão de "Cancelar", permitindo que o 	usuário decida se deseja prosseguir com a ação ou não.

O componente garante que o usuário tenha clareza sobre a operação que está prestes a realizar, 		evitando ações indesejadas ou acidentais. Ao clicar no botão "Cancelar", a ação será 			imediatamente interrompida, proporcionando uma navegação segura e intuitiva.

- Componente de Mensagem de Sucesso: Este componente será exibido ao usuário quando uma ação for concluída com sucesso. Por exemplo, após a exclusão, edição ou cadastro de um item, uma mensagem de confirmação aparecerá indicando que a operação foi realizada com êxito.

O objetivo desse componente é informar ao usuário de forma clara e objetiva que a ação desejada 	foi finalizada corretamente, proporcionando feedback imediato sobre o sucesso da operação 		realizada

Figura 11 – Tela Cadastros (Card)

Figura 12 – Tela Cadastros (Menu Aberto)

A tela de cadastros do sistema é acessada pelo usuário a partir do menu principal, ao selecionar a opção de "Cadastros". Ao acessar essa tela, são apresentados os diversos cards de cadastros, que representam diferentes tipos de registros ou entidades no sistema. Cada card pode navegar para páginas especificas onde oferece a possibilidade de visualização, edição ou exclusão, conforme as permissões do usuário.

Além disso, a tela conta com uma barra de pesquisa localizada na parte superior, permitindo ao usuário realizar buscas por nome ou outros parâmetros definidos para encontrar um cadastro específico. A pesquisa é realizada em tempo real, proporcionando uma experiência eficiente e ágil para localizar rapidamente registros dentro do sistema.

Figura 13 – Tela Cadastro de Religião

A página de Cadastro de Religiões permite gerenciar o registro de religiões no sistema. O campo de rodapé da tela exibe a lista das religiões cadastradas, permitindo visualização rápida e organização das informações. Já o campo de ações oferece funcionalidades para adicionar, editar e deletar religiões.

Figura 14 – Modal Cadastro Religião

Na página exibida ao usuário, serão apresentadas as opções para inserir um novo ID e o nome da nova religião a ser cadastrada no sistema. Essas informações são fundamentais para que o sistema identifique e registre corretamente a nova religião. Após preencher os campos, o botão "Salvar" permitirá concluir o cadastro, garantindo que os dados sejam armazenados com sucesso no banco de dados. Caso o usuário opte por não prosseguir com o cadastro, o botão "Cancelar" estará disponível para interromper a operação e retornar à página anterior sem realizar alterações.

Figura 15 – Modal Editar Religião

Na página apresentada ao usuário, serão buscados os dados de religião, na tela de editarsão disponibilizadas opções para editar o nome da religião no sistema. Essas informações são fundamentais para que o sistema identifique e atualize corretamente os dados da religião selecionada. Após preencher os campos, o botão "Salvar" permitirá concluir a edição, garantindo o armazenamento das informações no banco de dados. Caso o usuário opte por não continuar com a edição, o botão "Cancelar" estará disponível para interromper a operação e retornar à página anterior sem realizar alterações.

Figura 16 – Modal Excluir Religião

Na página apresentada ao usuário, são disponibilizadas opções para excluir a religião do sistema. Essas informações são essenciais para que o sistema identifique e remova corretamente os dados da religião selecionada. Para confirmar a exclusão, o usuário deve clicar no botão "Sim, desejo excluir", que concluirá o processo, garantindo a atualização no banco de dados. Caso opte por não prosseguir com a exclusão, o botão "Cancelar" estará disponível para interromper a operação e retornar à página anterior sem realizar alterações.

Figura 17 – Pesquisa Religião

Na barra de pesquisa na página exibida ao usuário, ele poderá pesquisar por nome da religião desejada, abaixo da barra de pesquisa fica o campo de nome, onde será exibido as religiões com os nomes correspondentes a pesquisa pelo nome.

Figura 18 – Diagrama Caso de Uso Página Cadastro Religiãogi

Ator Usuário: o Usuário representa qualquer pessoa que interage com a tela de cadastros e tela de religião do sistema. Este ator tem acesso às funcionalidades de pesquisar cadastros e religiões acessar as páginas de cadastros, religião e, cadastrar religião.

Ator Sistema: o Sistema é o ator responsável por processar e responder às solicitações do Usuário, garantindo a funcionalidade das interações nas telas de cadastros e religiões. Ele executa as operações de listar os cadastros e religiões, redireciona o usuário para a página desejada. O Sistema assegura que todas as funcionalidades de pesquisa e navegação sejam executadas corretamente e que eventuais erros sejam comunicados de maneira adequada ao Usuário.

Tabela 1 – Documentação Caso de Uso – Pesquisa Cadastro

| Nome do Caso de Uso | UC01 – Pesquisa Cadastro |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para pesquisar um tipo de cadastro pelo nome. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica na barra de pesquisa. |  |
|  | 2. O sistema destaca a barra de pesquisa. |
| 3. O usuário pesquisa o tipo de cadastro pelo nome. |  |
|  | 4. O sistema lista os cadastros correspondentes. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Pesquisa Cadastro |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso o não possua nenhum nome correspondente, o sistema exibe “Nenhum cadastro encontrado”. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 2 – Documentação Caso de Uso – Acessar Cadastro Religião

| Nome do Caso de Uso | UC02 – Acessar Cadastro Religião |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para pesquisar um tipo de cadastro pelo nome. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica no card desejado. |  |
|  | 2. O sistema direciona o usuário à tela de cadastro buscada. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Acessar Cadastro Religião |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 2.1. Caso o card apresente algum erro, uma mensagem de erro será exibida. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 3 – Documentação Caso de Uso – Acessar Página de Cadastros

| Nome do Caso de Uso | UC03 – Acessar Cadastros |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para acessar a página de cadastros do sistema. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica no menu lateral. |  |
|  | 2. O sistema expande o menu lateral. |
| 3. O usuário clica no botão “Cadastros”. |  |
|  | 4. O sistema direciona o usuário para a página de cadastros do sistema. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Acessar Cadastro Religião |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso apresente algum erro ao tentar direcionar o usuário para a página de cadastros, uma mensagem de erro será exibida. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 4 – Documentação Caso de Uso – Acessar Visão Geral

| Nome do Caso de Uso | UC04 – Acessar Visão Geral |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para acessar a página de Visão Geral do sistema. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica no menu lateral. |  |
|  | 2. O sistema expande o menu lateral. |
| 3. O usuário clica no botão “Visão Geral”. |  |
|  | 4. O sistema direciona o usuário para a página de Visão Geral do sistema. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Acessar Cadastro Religião |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso apresente algum erro ao tentar direcionar o usuário para a página de Visão Geral, uma mensagem de erro será exibida. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 5 – Documentação Caso de Uso – Pesquisa Religião

| Nome do Caso de Uso | UC05 – Pesquisa Religião |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para pesquisar um tipo de religião pelo nome. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica na barra de pesquisa. |  |
|  | 2. O sistema destaca a barra de pesquisa. |
| 3. O usuário pesquisa o tipo de cadastro pelo nome. |  |
|  | 4. O sistema lista as religiões correspondentes. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Pesquisa Cadastro |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso o não possua nenhum nome correspondente, o sistema exibe “Nenhuma religião encontrada”. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 6 – Documentação Caso de Uso – Cadastro Religião

| Nome do Caso de Uso | UC06 – Cadastro Religião |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para pesquisar um tipo de religião pelo nome. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica em Adicionar. |  |
|  | 2. O sistema abre a modal para cadastro de religião. |
| 3. O usuário insere o nome da religião. |  |
|  | 4. O sistema valida nova região. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Pesquisa Cadastro |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso o nome da religião seja invalido, o sistema exibe “Nome invalido”. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 7 – Documentação Caso de Uso – Editar Religião

| Nome do Caso de Uso | UC07 – Editar Religião |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para editar o nome de uma religião. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica no icone de editar na religião a ser editada. |  |
|  | 2. O sistema busca dados e abre a modal de editar religião. |
| 3. O usuário insere o nome da religião. |  |
|  | 4. O sistema valida novo nome da religião. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Pesquisa Editar |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 2.1. Caso ocorra algum erro ao buscar dados de religião, o sistema exibe “Erro ao buscar dados”. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 8 – Documentação Caso de Uso – Excluir Religião

| Nome do Caso de Uso | UC08 – Excluir Religião |
| --- | --- |
| Caso de Uso Geral |  |
| Ator Principal | Usuário |
| Ator Secundário | Sistema |
| Resumo | Esse caso de uso descreve as etapas percorridas por um usuário, com auxílio do sistema, para remover uma religião do sistema. |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
| 1. O usuário clica no icone de remover na religião a ser removida. |  |
|  | 2. O sistema abre a modal para excluir a religião. |
| 3. O usuário confirma a remoção. |  |
|  | 4. O sistema remove a religião. |
| Restrições/Validações |  |
| Cenário Alternativo – Pesquisa Cadastro |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |
|  | 4.1. Caso ocorra algum erro ao remover religião, o sistema exibe “Registro não encontrado”. |
| Cenário de Exceção |  |
| Ações do Ator | Ações do sistema |

Tabela 9 – Lista de Caso de Uso – Tela de Religião do Sistema

| Nº | Descrição | Caso de Uso |
| --- | --- | --- |
| 01 | Usuário pode pesquisar os cadastros | Pesquisa Cadastro |
| 02 | Usuário acessa a página de cadastro religião | Acessar Cadastro Religião |
| 03 | Usuário acessa a página de cadastros | Acessar Cadastros |
| 04 | Usuário acessa a página de visão geral | Acessar Visão Geral |
| 05 | Usuário pode pesquisar os cadastros de religião | Pesquisa Religião |
| 06 | Usuário pode fazer o cadastro de uma nova religião | Cadastro Religião |
| 07 | Usuário pode editar o nome de uma nova religião cadastrada no sistema | Editar Religião |
| 08 | Usuário pode fazer a exclusão de uma religião cadastrada | Excluir Religião |