| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #04 | Start Date: 27/10/2024 | Final Date: 01/11/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Edson Pereira De Carvalho |  |  |  |
| Lemuel Prates Sobrinho Ferreira |  |  |  |
| Maria Clara Borges Cardoso |  |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 20 | Sprint 04 - Definir padronização de configurações de acessibilidade e interface | 27/10/2024 | 01/11/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 20 | Definir padronização de configurações de acessibilidade e interface | Lemuel, Maria Clara | Concluído | 3 | 2 |
| 20 | Definir padronização de configurações de acessibilidade e interface - Programação | Lemuel | Concluído | 6 | 5 |
| 20 | Documentação | Maria Clara | Concluído | 3 | 2 |

Sprint Results

Na Sprint 04, foi concluída a padronização das configurações de acessibilidade e interface do sistema, garantindo uma experiência inclusiva e consistente para todos os usuários. Foram aplicadas cores que atendem aos requisitos de acessibilidade, com a opção de alternar para o modo de alto contraste diretamente na barra de acessibilidade, permitindo ajustes visuais conforme necessário. Além disso, foi implementada a opção de ajuste do tamanho da fonte, melhorando a legibilidade e proporcionando conforto visual.

Os componentes Footer, Header, Layout e AccessibilityBar foram padronizados, assegurando uma experiência visual e funcional harmoniosa em toda a interface. A definição de rotas foi organizada para garantir uma navegação clara e eficiente entre todas as funcionalidades do sistema.

- Implementações de acessibilidade:

Neste sistema, foi implementada uma funcionalidade de alternância entre o tema padrão e o modo de alto contraste, visando melhorar a acessibilidade visual. O tema padrão utiliza uma paleta de cores definida por variáveis CSS, que são armazenadas no seletor :root para proporcionar uma experiência harmoniosa. Quando o tema é alternado para o modo de alto contraste, o sistema utiliza o seletor [data-theme="high-contrast"] para redefinir essas variáveis com valores de cor ajustados, como tons mais escuros, facilitando a leitura para usuários com baixa visão.

Um contexto global controla o tema e o tamanho da fonte, armazenando esses valores no navegador para que persistam entre sessões. O usuário pode alternar entre os temas, e a escolha é aplicada diretamente ao layout da aplicação, garantindo uma experiência consistente e ajustada conforme as preferências de acessibilidade. Além disso, a interface possibilita a alteração do tamanho da fonte, com o limite de 44 pixels, assegurando conforto visual em diferentes dispositivos. Essa abordagem de variáveis CSS facilita a manutenção e a expansão dos temas, permitindo ajustes rápidos e personalizados para cada elemento de interface.

Figura 1 - Componente Acessibilidade (Alto Contraste)

Figura 2 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

Figura 3 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

- Componentes Implementados:

Foi criada uma pasta chamada “componentes”, na qual foram inseridos diversos componentes fundamentais para a estrutura da aplicação, incluindo o “Footer”, “Header”, “AccessibilityBar”  e “Layout”.

- Footer: Este componente é responsável por exibir informações relevantes no final de cada página, como políticas de privacidade.

Figura 4 - Componente Footer

- Header: O Header contém o logotipo da aplicação, suas demais funções serão inseridas conforme o necessário.

Figura 5 - Componente Header

- AccessibilityBar: Este componente foi projetado para oferecer ferramentas que melhoram a acessibilidade do site, permitindo que os usuários ajustem o contraste, o tamanho da fonte e outras configurações de visualização. A barra de acessibilidade está localizada acima do header.

Figura 6 - Componente AccessibilityBar

- Layout: O componente de Layout serve como uma estrutura base para as páginas da aplicação. Ele organiza a disposição dos outros componentes, garantindo que o conteúdo seja apresentado de forma consistente. O Layout ajuda a manter a coerência visual e funcional da aplicação.

Figura 7 - Componente Layout

- Criação Rotas:

A URL das rotas foi centralizada em um único arquivo, facilitando a manutenção e a gestão das rotas da aplicação. Essa abordagem permite uma organização mais eficiente, permitindo que as alterações nas URLs sejam feitas em um único local, reduzindo a probabilidade de erros e melhorando a legibilidade do código.

- Bibliotecas Utilizadas:

Até o momento foram utilizadas duas bibliotecas principais para aprimorar a interface e navegação da aplicação:

- @phosphor-icons/react: Proporciona um conjunto versátil de ícones, personalizáveis em tamanho e cor, ajudando a manter um visual coeso e atraente na interface.

- react-router-dom: Facilita a criação e o gerenciamento das rotas, oferecendo navegação dinâmica e fluida entre as páginas. A centralização das rotas em um único arquivo simplifica a manutenção e melhora a organização da estrutura da aplicação.