| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #04 | Start Date:01/11/2024 | Final Date:09/11/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Gabriel Jorge Marta |  |  |  |
| Igor Olhier Aveledo |  |  |  |
| Eduardo Nardi |  |  |  |
| Guilherme Takemoto |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 19 | Sprint 04 – Desenvolver a tela de login | 01/11/2024 | 09/11/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 19 | Desenvolvimento da tela de login | Guilherme takemoto Gabriel Jorge | Concluído | 40 | 18 |
| 19 | Documentação | Igor Olhier Eduardo Nardi | Concluído | 40 | 3 |

Sprint Results

Nessa sprint foi criada a tela de login do sistema na parte do care, garantindo inclusão com usuários com requisitos de acessibilidade alternando o modo de contraste e também o zoom,

Figura 1 – Diagrama de Caso de uso da tela de login

Figura 2 – Tela de Login (Zoom Aplicado)

Figura 3 – Tela de Login (Alto Contraste)Figura 4 – Tela de Login (Padrão)