| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #06 | Start Date: 27/10/2024 | Final Date: 01/11/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Eduardo Matheus Nardi |  |  |  |
| Edson Pereira De Carvalho |  |  |  |
| Gabriel Jorge Marta |  |  |  |
| Guilherme Takemoto Pereira |  |  |  |
| Igor Olhier Aveledo |  |  |  |
| Lemuel Prates Sobrinho Ferreira |  |  |  |
| Maria Clara Borges Cardoso |  |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 27 | Sprint 06 – Desenvolver a tela de cadastro para religião | 25/11/2024 | 07/12/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 27 | Adicionando axios | Lemuel | Concluído | 1 | 1 |
| 27 | Estrutura GenericService e da ReligionService | Lemuel | Concluído | 2 | 2 |
| 27 | Desenvolver tela de cadastro para religião | Lemuel, Maria Clara | Concluído | 12 | 12 |
| 27 | Desenvolver protótipo de tela no figma | Maria Clara | Concluído | 5 | 5 |
| 27 | Documentação | Gabriel Jorge, Edson, Rodrigo, Vinicius | Concluído | 12 | 12 |

Sprint Results

Nesta sprint, o foco principal foi o desenvolvimento da tela de cadastro de religião, conforme descrito na task#27, além da tela de cadastros gerais. A tela de cadastros gerais tem a função de exibir e acessar as informações cadastradas no sistema, enquanto a tela de cadastro de religião permite ao usuário realizar as operações de edição, cadastro, exclusão e visualização das religiões registradas.

Implementações realizadas:

Na Sprint 06, foi utilizado o Axios para realizar a conexão entre o frontend e o backend. O Axios e responsável Axios é uma biblioteca JavaScript para realizar requisições HTTP de forma simples e eficiente, tanto em ambientes de navegador quanto no Node.js. Ela é baseada em promessas e fornece uma API fácil de usar para interagir com servidores e APIs. Axios suporta métodos HTTP como GET, POST, PUT, DELETE, além de permitir configuração global de cabeçalhos, tempo de espera, e interceptação de requisições e respostas. Também oferece recursos como cancelamento de requisições e tratamento de erros, tornando a comunicação com servidores mais robusta e flexível.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| npm install axios ou yarn add axios | Responsável para instalar o axios no projeto |

A classe ReligionService foi criada para gerenciar dados relacionados a religiões. Ela herda funcionalidades de uma classe genérica chamada GenericService. A ideia aqui é evitar a repetição de código ao lidar com diferentes tipos de dados, utilizando uma abordagem genérica.

A classe GenericService fornece uma implementação genérica para operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) em uma API RESTful. Ela utiliza o Axios para realizar as requisições HTTP e permite interagir de forma simplificada com servidores, independentemente do tipo de modelo de dados.

Funcionalidade

A classe GenericService permite a criação de um serviço que pode ser reutilizado para qualquer tipo de modelo de dados, como "usuários", "produtos", "pedidos", entre outros, através do uso de um tipo genérico (T). A URL base para as requisições é configurada dinamicamente com base no nome do modelo, o que torna a classe flexível e reutilizável.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| gteAll(): Promise<T[]> | Responsável por realizar uma requisição GET para obter todos os registros do modelo. Retorna um array com os dados dos registros. |
| getById(id: number): Promise<T> | Realiza uma requisição GET para obter um item especifico pelo id. Retorna o dado do item solicitado. |
| create(model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição POST para criar um novo item no servidor. O model (do tipo T) é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto criado, conforme retornado pela API. |
| update(id: number, model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição PUT para atualizar um item existente no servidor. O id do item é utilizado para identificá-lo, e o model atualizado é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto atualizado conforme retornado pela API. |
| delete(id: number): Promise<string> | Realiza uma requisição DELETE para excluir um item, identificado pelo id. Retorna uma mensagem de sucesso ou erro conforme a resposta da API. |

A tela de cadastros exibira todas as categorias atualmente registradas no sistema, organizadas e exibidas por cards. Nela, o usuário poderá visualizar e interagir com as categorias. Essa tela oferece uma visão geral dos cadastrados de categorias, permitindo ao usuário buscar pelo cadastro pelo nome, e permite filtrar pelo tipo de cadastro. A interface foi projetada para ser intuitiva, garantindo que as operações sejam realizadas de forma ágil e sem complicações, facilitando a administração dos dados do sistema.

A Tela de Cadastro de Religião permite ao usuário visualizar, cadastrar, editar e excluir religiões no sistema. Nela, é possível listar todas as religiões cadastradas, com a opção de selecionar uma ou várias para realizar as ações disponíveis.

Funcionalidades Principais:

- Listagem de Religiões: Exibe uma lista com todas as religiões cadastradas, facilitando a visualização e seleção.

- Cadastro: Permite adicionar novas religiões ao sistema através de um formulário simples.

- Edição: Possibilita a atualização de informações de religiões já cadastradas.

- Exclusão: Permite remover uma ou várias religiões, com confirmação prévia para evitar exclusões acidentais.

O objetivo é oferecer uma gestão fácil e rápida das informações de religiões no sistema.

Ao iniciar o processo de cadastro de uma nova religião, uma caixa de diálogo será exibida no centro da tela. Essa caixa contém um formulário simples para facilitar a inserção de novas religiões no sistema.

Elementos da Caixa de Cadastro:

- Campo de Texto para Nova Religião: Deve ser preenchido com o nome da nova religião a ser cadastrada, garantindo que o nome seja único e adequado.

- Botão "Cadastrar": Após preencher o nome da religião, o usuário deve clicar no botão "Cadastrar" para adicionar a nova religião ao sistema. O sistema realizará uma validação para assegurar que o nome não seja duplicado.

- Botão "Cancelar": Caso o usuário queira desistir do cadastro, o botão "Cancelar" fechará a caixa de diálogo sem realizar nenhuma alteração no sistema.

Confirmação de Cadastro:

Após o cadastro ser concluído com sucesso, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a nova religião foi registrada com sucesso.

Elementos da Caixa de Editar:

Ao acessar a seção de Religião, será exibida uma caixa de diálogo centralizada na tela, permitindo que o usuário edite as informações. Dentro dessa caixa, estarão disponíveis dois botões:

- Cancelar – Esse botão permitirá que o usuário cancele o processo de edição, retornando à página anterior sem realizar alterações.

- Editar – Ao clicar neste botão, o sistema irá atualizar as informações da religião com os dados fornecidos pelo usuário.

Confirmação de Edição

Após a conclusão da edição, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a alteração foi realizada com sucesso.

Elementos da Caixa de Exclusão:

- Botão " Sim, desejo excluir!":O sistema realizará uma exclusão de uma religião do sistema.

- Botão "Cancelar": Caso o usuário queira desistir do cadastro, o botão "Cancelar" fechará a caixa de diálogo sem realizar nenhuma alteração no sistema.

Confirmação de Exclusão:

Após a exclusão ser concluída com sucesso, o sistema exibirá uma notificação no canto superior da tela, confirmando que a religião foi excluída com sucesso.

Figura 1 – Tela de Cadastros

Figura 2 - Tela de Cadastro de Religião

Figura 3 - Tela de Cadastro de Religião(Cadastrar)

Figura 4- Tela de Cadastro de Religião(Editar)

Figura 5 - Tela de Cadastro de Religião(Confirmação de exclusão)

Figura 6 – Mensagem de exclusão com sucesso

- Componentes Implementados:

Foram inseridos alguns componentes, como “Tabela”, “Menu” e “Botão” .

- Tabela: Este componente exibe uma página de cadastro, com ícone, nome e descrição, também fazer a navegação para uma tela de cadastro.

Figura 7 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

- Menu: Este componente é responsável pela principal navegação do site.

Figura 8 – Componente Menu(Maximizado)	 		Figura 9 – Componente Menu(Minimizado)

- Botão: O componente botão pode ser implementado como um elemento reutilizável e estilizado para diversas funcionalidades, mantendo consistência e modularidade.

Figura 10 – Componente Botão