| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #04 | Start Date: 27/10/2024 | Final Date: 01/11/2024 |  |
| Team Members |  |  |  |
| Eduardo Matheus Nardi |  |  |  |
| Edson Pereira De Carvalho |  |  |  |
| Gabriel Jorge Marta |  |  |  |
| Guilherme Takemoto Pereira |  |  |  |
| Igor Olhier Aveledo |  |  |  |
| Lemuel Prates Sobrinho Ferreira |  |  |  |
| Maria Clara Borges Cardoso |  |  |  |
| Rodrigo Yoshida Lombezzi |  |  |  |
| Vinicius Lúcio Marcolino Da Silva |  |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 25 | Sprint 04 – Desenvolver a tela de cadastro para religião | 12/11/2024 | 23/11/2024 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 25 | Adicionando axios | Lemuel | Concluído | 1 | 1 |
| 25 | Estrutura GenericService e da ReligionService | Lemuel | Concluído | 2 | 2 |
| 25 | Desenvolver tela de cadastro para religião | Lemuel, Maria Clara | Concluído | 12 | 12 |
| 25 | Desenvolver protótipo de tela no figma | Maria Clara | Concluído | 5 | 5 |
| 25 | Documentação | Gabriel Jorge, Edson, Rodrigo, Vinicius | Concluído | 12 | 12 |

Sprint Results

Na Sprint 04, foi utilizado o Axios para realizar a conexão entre o frontend e o backend. O Axios e responsável Axios é uma biblioteca JavaScript para realizar requisições HTTP de forma simples e eficiente, tanto em ambientes de navegador quanto no Node.js. Ela é baseada em promessas e fornece uma API fácil de usar para interagir com servidores e APIs. Axios suporta métodos HTTP como GET, POST, PUT, DELETE, além de permitir configuração global de cabeçalhos, tempo de espera, e interceptação de requisições e respostas. Também oferece recursos como cancelamento de requisições e tratamento de erros, tornando a comunicação com servidores mais robusta e flexível.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| npm install axios ou yarn add axios | Responsável para instalar o axios no projeto |

A classe ReligionService foi criada para gerenciar dados relacionados a religiões. Ela herda funcionalidades de uma classe genérica chamada GenericService. A ideia aqui é evitar a repetição de código ao lidar com diferentes tipos de dados, utilizando uma abordagem genérica.

A classe GenericService fornece uma implementação genérica para operações CRUD (Create, Read, Update, Delete) em uma API RESTful. Ela utiliza o Axios para realizar as requisições HTTP e permite interagir de forma simplificada com servidores, independentemente do tipo de modelo de dados.

Funcionalidade

A classe GenericService permite a criação de um serviço que pode ser reutilizado para qualquer tipo de modelo de dados, como "usuários", "produtos", "pedidos", entre outros, através do uso de um tipo genérico (T). A URL base para as requisições é configurada dinamicamente com base no nome do modelo, o que torna a classe flexível e reutilizável.

| Comando Usado | Função |
| --- | --- |
| gteAll(): Promise<T[]> | Responsável por realizar uma requisição GET para obter todos os registros do modelo. Retorna um array com os dados dos registros. |
| getById(id: number): Promise<T> | Realiza uma requisição GET para obter um item especifico pelo id. Retorna o dado do item solicitado. |
| create(model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição POST para criar um novo item no servidor. O model (do tipo T) é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto criado, conforme retornado pela API. |
| update(id: number, model: T): Promise<T> | Realiza uma requisição PUT para atualizar um item existente no servidor. O id do item é utilizado para identificá-lo, e o model atualizado é enviado no corpo da requisição. Retorna o objeto atualizado conforme retornado pela API. |
| delete(id: number): Promise<string> | Realiza uma requisição DELETE para excluir um item, identificado pelo id. Retorna uma mensagem de sucesso ou erro conforme a resposta da API. |

//foi concluída a padronização das configurações de acessibilidade e interface do sistema, garantindo uma experiência inclusiva e consistente para todos os usuários. Foram aplicadas cores que atendem aos requisitos de acessibilidade, com a opção de alternar para o modo de alto contraste diretamente na barra de acessibilidade, permitindo ajustes visuais conforme necessário. Além disso, foi implementada a opção de ajuste do tamanho da fonte, melhorando a legibilidade e proporcionando conforto visual.

Os componentes Footer, Header, Layout e AccessibilityBar foram padronizados, assegurando uma experiência visual e funcional harmoniosa em toda a interface. A definição de rotas foi organizada para garantir uma navegação clara e eficiente entre todas as funcionalidades do sistema.

- Implementações de acessibilidade:

Neste sistema, foi implementada uma funcionalidade de alternância entre o tema padrão e o modo de alto contraste, visando melhorar a acessibilidade visual. O tema padrão utiliza uma paleta de cores definida por variáveis CSS, que são armazenadas no seletor :root para proporcionar uma experiência harmoniosa. Quando o tema é alternado para o modo de alto contraste, o sistema utiliza o seletor [data-theme="high-contrast"] para redefinir essas variáveis com valores de cor ajustados, como tons mais escuros, facilitando a leitura para usuários com baixa visão.

Um contexto global controla o tema e o tamanho da fonte, armazenando esses valores no navegador para que persistam entre sessões. O usuário pode alternar entre os temas, e a escolha é aplicada diretamente ao layout da aplicação, garantindo uma experiência consistente e ajustada conforme as preferências de acessibilidade. Além disso, a interface possibilita a alteração do tamanho da fonte, com o limite de 44 pixels, assegurando conforto visual em diferentes dispositivos. Essa abordagem de variáveis CSS facilita a manutenção e a expansão dos temas, permitindo ajustes rápidos e personalizados para cada elemento de interface.

Figura 1 - Componente Acessibilidade (Alto Contraste)

Figura 2 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

Figura 3 - Componente Acessibilidade (Formatação de Texto)

- Componentes Implementados:

Foi criada uma pasta chamada “componentes”, na qual foram inseridos diversos componentes fundamentais para a estrutura da aplicação, incluindo o “Footer”, “Header”, “AccessibilityBar”  e “Layout”.

- Footer: Este componente é responsável por exibir informações relevantes no final de cada página, como políticas de privacidade.

Figura 4 - Componente Footer

- Header: O Header contém o logotipo da aplicação, suas demais funções serão inseridas conforme o necessário.

Figura 5 - Componente Header

- AccessibilityBar: Este componente foi projetado para oferecer ferramentas que melhoram a acessibilidade do site, permitindo que os usuários ajustem o contraste, o tamanho da fonte e outras configurações de visualização. A barra de acessibilidade está localizada acima do header.

Figura 6 - Componente AccessibilityBar

- Layout: O componente de Layout serve como uma estrutura base para as páginas da aplicação. Ele organiza a disposição dos outros componentes, garantindo que o conteúdo seja apresentado de forma consistente. O Layout ajuda a manter a coerência visual e funcional da aplicação.

Figura 7 - Componente Layout

- Criação Rotas:

A URL das rotas foi centralizada em um único arquivo, facilitando a manutenção e a gestão das rotas da aplicação. Essa abordagem permite uma organização mais eficiente, permitindo que as alterações nas URLs sejam feitas em um único local, reduzindo a probabilidade de erros e melhorando a legibilidade do código.

- Bibliotecas Utilizadas:

Até o momento foram utilizadas duas bibliotecas principais para aprimorar a interface e navegação da aplicação:

- @phosphor-icons/react: Proporciona um conjunto versátil de ícones, personalizáveis em tamanho e cor, ajudando a manter um visual coeso e atraente na interface.

- react-router-dom: Facilita a criação e o gerenciamento das rotas, oferecendo navegação dinâmica e fluida entre as páginas. A centralização das rotas em um único arquivo simplifica a manutenção e melhora a organização da estrutura da aplicação.