| Sprint Documentation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sprint #11 | Start Date: 27/10/2025 | Final Date: 31/10/2025 |
| Project Name: | SeniorCareManager-Frontend |  |
| Ano: 5° | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - AMS |  |
| Team Members |  |  |
| Gabriel Jorge Marta |  |  |
| Pedro Besteti Rotondo |  |  |

| Sprint Backlog |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Task# | Description | Start Date | Final date |
| 58 | Sprint 11 – Desenvolver a tela de cadastro para Company | 27/10/2025 | 31/10/2025 |

| Task Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task # | Description | Assigned To | Status | Estimated Hours | Logged Hours |
| 58 | Sprint 11 - Desenvolver Tela de User | Pedro, Gabriel | Concluído | 15 | 15 |

Sprint Results

Esta task implementou a feature de gerenciamento de Empresas (Company) seguindo o novo padrão de arquitetura baseado em features e as convenções definidas para o projeto.

O objetivo principal foi padronizar, isolar e organizar todas as funcionalidades relacionadas a “Company”, tornando o código mais escalável, manutenível e coerente com as demais features do sistema.

Padrões de Estrutura e Nomenclatura

As páginas da feature Company foram implementadas utilizando o novo padrão de nomenclatura para CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Benefício: Facilita a localização e leitura dos arquivos, além de garantir consistência entre todas as features.

Foram criados e/ou adaptados componentes específicos para a tela de empresas, todos seguindo os novos padrões visuais e estruturais da aplicação.

Todos os componentes utilizam componentes base reutilizáveis da pasta src/components.

Serviço de Dados (Service Layer)

Foi criada a service companyService.ts seguindo o padrão genérico adotado para todas as features.

O serviço centraliza as chamadas de API relacionadas a empresas e já inclui tratamento padronizado de erros.

Métodos implementados:

getAll(params): Lista empresas com paginação e filtros

getById(id): Retorna os dados de uma empresa específica.

create(data): Cadastra uma nova empresa.

update(id, data): Atualiza informações de uma empresa existente.

remove(id): Exclui uma empresa após confirmação.

Hooks e Lógica de Negócio

Foram criados hooks customizados para encapsular a lógica de uso dos dados de empresas.

Benefício: Promovem reutilização e separação de responsabilidades, deixando as páginas mais enxutas e focadas apenas na renderização.

Enums e tipos de modelo (CompanyModel, CompanyTypeEnum, etc.) foram adicionados em src/types/models e src/types/enums.

Componentes seguem o padrão de composição de UI adotado no projeto, utilizando BaseModal, AlertModal e ConfirmModal para interações.

As mensagens de feedback (sucesso/erro) utilizam os utilitários de exibição padronizados no projeto.

Resultados e Benefícios Gerais

O código da feature Company agora está modularizado, facilitando futuras manutenções e evoluções.

A estrutura baseada em features torna o projeto mais escalável e intuitivo.

O padrão de nomenclatura e rotas simplifica o onboarding de novos desenvolvedores.

Maior consistência visual e de código entre todas as entidades do sistema.

Assinaturas

Gabriel Jorge Marta                                                                            Pedro Besteti Rotondo

Orientador: Jefferson Antonio Ribeiro Passerini